UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr

Sejmiku Województwa Lubelskiego

z dnia … grudnia 2024 r.

w sprawie wydatków budżetu samorządu województwa,

które w 2024 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie wniosków z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oszacowano plan wydatków niewygasających z budżetu województwa lubelskiego z upływem roku budżetowego 2024 na kwotę 5.358.077,03 zł, w tym na wydatki majątkowe 5.358.077,03 zł (zgodnie z planem finansowym określonym w Załączniku Nr 2):

- Zadania inwestycyjne realizowane przez placówki ochrony zdrowia – 3.058.077,03 zł, w tym:

  - SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i wyposażenia na Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Patologią Ciąży – 3.058.077,03 zł, z terminem realizacji do 31.03.2025 r.

Szpital przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i po jego rozstrzygnięciu zawarł umowę z wykonawcą. W trakcie realizacji zadania nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, których wcześniej nie dało się przewidzieć. W związku z tym, w celu prawidłowej realizacji zadania należy przesunąć termin realizacji do 31.03.2025 r.

- Zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich – 2.300.000,00 zł, w tym:

  - droga nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - dokumentacja projektowa, grunty – 2.300.000,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2025 r. Umowa z wykonawcą została podpisana, przesunięcie terminu związane jest z przedłużającymi się pracami nad dokumentacją techniczną.